## Slide 1: Osnove projektnog menadžmenta za ambicioznog sportskog poduzetnika

## Slide 2: 1. Svrha i ciljevi
Na kraju ovog modula moći ćete:
Što je projektni menadžment, zašto je važan, što je relevantno u projektnom menadžmentu u usporedbi s drugim funkcijama upravljanja
Spoznati bitne značajke projektnog menadžmenta
Od faze dizajna do formalnog zaključenja, svaki projekt slijedi specifičan put uključujući tehničke aktivnosti i poprečne zadatke.
Upoznati se s životnim ciklusom projekta
Tanka je granica između uspješnog projekta koji odgovara očekivanjima i rizika da vaš trud bude uzaludan: izbjegavajte uobičajene zamke i naviknite se na pristup projektnog menadžmenta.
Shvatiti što karakterizira uspješan projekt

## Slide 3: Sadržaj
Definiranje projektnog menadžmenta:
Definicija projektnog menadžmenta(PM)
Projektni menadžment vs tradicionalno upravljanje
Projektni menadžment kao mentalitet
Definiranje stupova projektnog menadžmenta
Najbolji scenarij: uspješan projekt
Poglavlje 1
Životni ciklus i provedba projekta:
Projektni životni ciklus: vizualni prikaz
Projektna Ideja: Idejna faza i Izjava o radu
Planiranje resursa
Plan projektnog menadžmenta
Definiranje operacija – što raditi?
Definiranje vremenske crte –kada?
Postavke prekretnica
Horizontalni radni paketi
Horizontalni radni paketi – Komunikacija
Horizontalni radni paketi – Projektni menadžment
Savjeti za financijski menadžment
Izbjegavanje zamki…pt.1
Dovođenje projekta do kraja
Izbjegavanje zamki…pt.2
Poglavlje 2

## Slide 4
Počevši od početka: definicija Projektnog Menadžmenta (PM)
Projekt menadžment je primjena procesa, metoda, vještina, znanja i iskustva za postizanje specifičnih ciljeva projekta.
Projekti imaju konačne rezultate koji su ograničeni vremenom proračunom.
Source: APM, Association for Project Management
Poglavlje 1

## Slide 5
Projektni menadžment VS tradicionalno upravljanje
Poglavlje 1
PROJEKTNI MENADŽMENT | MENADŽMENT
Konačna isporuka Konačan ciklus Jedinstven i inovativan Višenamjenski Specifični projektni resursi Opseg: precizan i dobro definiran | Tekuće aktivnosti Kontinuirani ulazni-izlazni tokovi Rutinski zadaci Mono-disciplinski Opći izvori proračuna Opseg: šire i manje razgraničeni

## Slide 6
Manje konvencionalna percepcija projektnog menadžmenta
Projektni menadžment je mentalitet koji teži EFIKASNOSTI i EFEKTIVNOSTI, kao što to uvijek čine sportaši …
Traženje poslovne ideje, uspostavljanje poslovanja, pokretanje marketinške kampanje, ciljanje i identificiranje interesnih skupina za vaš brend, sve se to može smatrati samostalnim projektima...kao zakazivanje treninga.
Pristupi projektnog menadžmenta trebali bi se primjenjivati poprečno na sve tipične poduzetničke funkcije.
Poglavlje 1

## Slide 7
Definiranje stupova Projektnog Menadžmenta
Odnos između to troje je u velikoj mjeri povezan.
Svaka potencijalna promjena – u kvaliteti i količini – koja utječe na jedno od njih, neizbježno će utjecati na sve ostale, na bolje ili na na gore.
Poglavlje 1
Resursi
Rezultati
Vrijeme

## Slide 8
Najbolji scenarij: uspješan projekt
Rezultati se isporučuju u skladu s internim rasporedom
Rezultati se isporučuju u skladu s parametrima izvedbe
Rezultati se isporučuju u skladu s dodijeljenim proračunom
Rezultati zadovoljavaju (čak i bolje, premašuju) očekivane ciljeve
Rezultati su održivi i djelotvorni
Rezultati (i zadaci koji vode njihovim postignućima) osnažuju ljude
Poglavlje 1

## Slide 9
Project’ lifecycle
Poglavlje 2
Projektna Ideja
Planiranje Resursa
Zatvaranje
Izvršavanje
Komunikacija
Praćenje i kontrola: osiguranje kvalitete

## Slide 10
Projektna Ideja
Konceptualna faza:
Istražite (i iskoristite) neiskorištene prilike
Zadovoljiti nove potrebe / potrepštine
Uske praznine / zaostaci
U slučaju (ambicioznih) sportskih poduzetnika, ovdje se zapravo radi o definiranju mape puta za dizajn, definiranje i doradu profitabilne poslovne ideje.
Poglavlje 2

## Slide 11
Projektna ideja (2)
U praksi, nakon definiranja projektne ideje, projektni menadžeri kreiraju Izvještaj o radu (SoW), službeni dokument koji sadržava:
Pozadinu projekta
Dionike od interesa i finalne ciljeve
Reurse potrebne za provedbu projekta
Procjenu utjecaja i strategije održivosti
Komunikaciju – i internu i vanjsku
Praćenje i upravljanje rizicima sredstva
Ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) – i kvalitativne i kvantitativne
Poglavlje 2

## Slide 12
Planiranje resursa
Resursi potrebni za provedbu projekta detaljno su navedeni u Planu projektnog menadžmenta: interne smjernice dostupne za konzultacije cijelom projektnom timu (što trebamo učiniti i kada)
U resurse uključili smo:
Poglavlje 2
Ljude
Robe / Usluge
Financije
Vrijeme

## Slide 13
Plan Projektnog Menadžmenta (PMP)
Dok SoW uključuje sažete (ali sveobuhvatne) informacije o tome o projektu (tj., očekivani ciljevi, financijska kontrola, itd.), PMP vrlo precizno opisuje stvarni ciklus provedbe projekta.
SoW predviđa službeno pokretanje projekta i opisuje što će se raditi tijekom provedbe
PMP se izrađuje neposredno prije datuma početka i pokazuje kako će se stvari provoditi – tko, kada
Poglavlje 2

## Slide 14
Definiranje operacija – što raditi?
Preporučuje se da slijedite pristup strukture raščlambe:
Definirajte radne pakete vašeg projekta (tj. priprema web stranice)
Rastavite svaki radni paket u podzadatke (tj., registrirajte domenu, postavite sliku i vizuale, itd.)
Dodijelite svakom zadatku određeni rezultat, tzv. ishod (tj. medijski kanal)
Ishodi obično vode do:
Ishodi, učinci tog rezultata: tj. vidljivost na mreži
Isporuke, opipljive i konkretne: tj. konačna web stranica
Poglavlje 2

## Slide 15
Definiranje vremenskog okvira – do kada?
Projekti imaju precizan datum POČETKA i ZAVRŠETKA. Radni paketi i sljedeći zadaci trebali bi se zaključiti unutar zadanog vremenskog razdoblja.
Ova razdoblja treba uzeti u obzir na temelju ukupnog radnog opterećenja potrebnog za provedbu i razvoj danog radnog paketa/zadatka.
Što je veći obim posla, veća je količina resursa potrebna za ispunjavanje aktivnosti – LJUDSKI KAPITAL, VRIJEME, FINANCIJE
Poglavlje 2
!

## Slide 16
Postavke prekretnice
Prekretnice predstavljaju glavno postignuće vašeg projekta – obično formalni završetak/finalizacija radnog paketa. U projektu može postojati više od jedne prekretnice, iskoristite ovaj trenutak da napravite pauzu kako biste:
Razmisliti o onome što je dosada postignuto – kvaliteta i kvantiteta
Planirali i implementirali kratku komunikacijsku strategiju za vrednovanje rezultata
Povećali svoju krivulju učenja – pregledali naučene lekcije
Pratili dobrobit svog tima – stres je podmukli neprijatelj, a njegovi se učinci očituju s vremenom …
Poglavlje 2

## Slide 17
Horizontalni radni paketi
Bez obzira na specifičan sadržaj projekta, projektni menadžeri i (ambiciozni) poduzetnici uvijek bi trebali razmotriti dvije skupine aktivnosti koje obuhvaćaju cijeli životni ciklus projekta (pa čak i dalje):
Komunikacija
Projektni Menadžment
Poglavlje 2

## Slide 18
O horizontalnim radnim paketima – komunikacija
S komunikacijskim radnim paketom obično upućujemo na komunikacijske aktivnosti koje podržavaju dinamiku suradnje - unutar i izvan projektnog tima ili organizacije:
Upravljanje ljudima i HR
Koordinacija među članovima projekta
Upravljanje dionicima – identifikacija i angažman
Doseg i vidljivost rezultata projekta
Vrednovanje dobrih praksi, uspjeha i postignuća
Poglavlje 2

## Slide 19
O horizontalnim radnim paketima– Projektni Menadžment
U radnim paketima projektnog menadžmenta obično se usmjeravamo na aktivnosti koje su od ključne važnosti za osiguravanje neometane provedbe projekta - kako u kvaliteti tako i u vremenu:
Osiguranje kvalitete: Praćenje i Evaluacija
Upravljanje rizikom: Identifikacija > Evaluacija > Dizajn protumjere
Procjena Utjecaja
Financijski Menadžment
Kontrola proračuna
Poglavlje 2

## Slide 20
Savjeti za financijsko upravljanje
Poglavlje 2
Ekonomija
Efikasnost
Efektivnost
Ekonomija:
Pravi ulazi (inputi) uz najnižu cijenu
Efikasnost:
Pravi izlazi (outouti) uz najmanji napor
Efektivnost:
Ostvarivanje očekivanja

## Slide 21
Izbjegavanje zamki…pr.1
Loše planiranje i/ili provedba horizontalnih radnih paketa dovodi do vrlo loših rezultata. Najčešći poremećaji su (ali nisu ograničeni na):
Entropija i disfunkcije performansi
Nedostatak jasne vizije o tome što učiniti / kako to učiniti
Neangažiranost (tj. nezainteresiranost) ključnih osoba za podršku
Teška nepripremljenost na neočekivane promjene planova → kašnjenja
Gubitak kontrole nad financijama i/ili vremenom
Slabo zadovoljstvo uključenih strana (tj. korisnika projekta)
Prepreke internoj komunikaciji → predrasude za protok informacija
Poglavlje 2

## Slide 22
Dovođenje projekta do kraja
Zapamtite: projekti bi trebali završiti do određenog datuma. Svako kašnjenje može biti simptom disfunkcija i neučinkovitosti.
Pobrinite se da se pridržavate završnog(ih) izvješća(a)
Odvojite vrijeme za ekstrapoliranje dobrih praksi
Ukažite na iznimke i vrijedne preporuke
Ocijenite ukupni učinak
………i proslavite sa vašim timom
Poglavlje 2
SUMATIVNA EVALUACIJA

## Slide 23
Recimo to ovako:
Nogometna utakmica → Projekt
Pobjeda utakmice → Cilj projekta
Resursi → tj. taktika
Isporučevina → Rezultat
Performanse → tj. posjedi
Projektni tim → Igrači, trener i osoblje
Projektne Uloge → Obrana, srednji teren, napad
Prekretnica → Poluvrijeme
Dionici → Navijači
Utjecaj&Održivost → Tablica prvenstva
Poglavlje 2

## Slide 24
Izbjegavanje zamki…pr. 2
Bez obzira na kontekst, upravljanje projektima uvijek treba biti u skladu s nekoliko temeljnih pravila :
Izbjegavajte viškove, (Neka bude jednostavno i pametno)
Postavite ciljeve koji su izazovni i motivirajući, realni i privlačni
Budite krajnje konkretni i direktni: koristite jednostavan jezik
Stavite druge u stanje da razumiju...ne da tumače
Nemojte čekati da se upali
Poglavlje 2

## Slide 25: Sažetak
Konsolidiranje poprečnih aktivnosti za nesmetanu provedbu
Komunikacija
Projektni menadžment
Izbjegavanje uobičajenih zamki
Provođenje aktivnosti praćenja i evaluacije – što smo naučili?
Životni Ciklus Projekta
Dizajn projektne ideje
Planiranje resursa
Implementacija horizontalnih aktiVNOSTI
Formalni zaključak i završetak
Projektni menadžment kao pristup
Način razmišljanja koji teži EFIKASNOTI I EFEKTIVNOSTI.
primjena procesa, metoda, vještina, znanja i iskustva za postizanje specifičnih ciljeva projekta

## Slide 26: Test za samoispitivanje
Pitanje 1:
Što je projektni menadžment?
Pitanje 2:
Koji su ključni stupovi projektnog menadžmenta?
Pitanje 3:
Koje su uobičajene faze životnog ciklusa projekta?
Pitanje 4:
Što mislimo pod Učinkovitost?
Pitanje 5:
Što je komunikacijski radni oaket?