## Slide 1: Projektinhallinnan perusteet aloittaville urheilualan yrittäjille

## Slide 2: 1. Tavoitteet ja päämäärät
Tämän moduulin päätteeksi:
Mitä projektinhallinnalla tarkoitetaan, miksi sillä on merkitystä, mikä projektinhallinnassa on olennaista verrattuna muihin johtamistehtäviin.
Ymmärrät projektinhallinnan olennaisen sisällön
Jokainen projekti noudattaa tiettyä polkua aina suunnitteluvaiheesta varsinaiseen toteutukseen ja lopulta lopetustoimenpiteisiin ja päätökseen asti. Projekteihin sisältyy teknisiä toimia ja monialaisia tehtäviä.
Perehdyt projektin elinkaareen
Onnistuneen ja odotuksia vastaavan projektin ja turhia ponnisteluja vaatineen toiminnan välillä on hyvin pieni ero: vältä yleisiä ansoja ja perehdy projektinhallinnan perusteisiin.
Ymmärrät, millainen on onnistunut projekti

## Slide 3: Sisältö
Projektinhallinnan määrittely:
Projektinhallinnan määrittely
Projektinhallinta ja -johtaminen vs. hallinnointi ja johtaminen
Projektinhallinta ajattelutapana
Projektinhallinnan keskeiset osatekijät
Paras mahdollinen tulos: onnistunut hanke
Osio 1
Projektin elinkaari ja toteutus:
Projektin elinkaari: visuaalinen esitys
Projekti-idea: Käsitteet & projektisuunnitelma
Resurssien suunnittelu
Projektinhallintasuunnitelma
Toimintojen määrittely - mitä tehdään?
Aikataulun määrittely - milloin?
Virstanpylväät
Läpileikkaavat työpaketit
Läpileikkaavat työpaketit - viestintä
Läpileikkaavat työpaketit - projektinhallinta
Taloushallintoa koskevia vinkkejä
Ansojen välttäminen…Osa 1
Hankkeen loppuun saattaminen
Ansojen välttäminen...Osa 2
Osio 2

## Slide 4
Aloitetaan alusta: Projektinhallinnan määrittely
Projektinhallinta on prosessien, menetelmien, taitojen, tietojen ja kokemuksen soveltamista tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Projektilla on lopulliset tuotokset/tulokset, jotka on rajoitettu määrättyyn aikatauluun ja budjettiin.
Lähde: APM, Association for Project Management
Osio 1

## Slide 5
Projektinhallinta vs. hallinnointi ja johtaminen
Osio 1
PROJEKTINHALLINTA JA -JOHTAMINEN | HALLINNOINTI JA JOHTAMINEN
Lopullinen tuotos tai tuote Elinkaari Ainutlaatuinen ja innovatiivinen Monialainen Projektikohtaiset resurssit Soveltamisala: täsmällinen ja hyvin määritelty | Käynnissä oleva toiminta Jatkuva panos-tuotosvirta Rutiinitehtävät Yksittäiset alat Yleiset budjettivarat Soveltamisala: laajempi ja vähemmän rajattu

## Slide 6
Vähemmän perinteinen käsitys projektinhallinnasta
Projektinhallinta on toimintatapa, jossa pyritään TEHOKKUUTEEN ja VAIKUTTAVUUTEEN. Sama koskee myös urheilua.
Itsenäisiä projekteja voivat olla liikeidean kartoittaminen, yrityksen perustaminen, markkinointikampanjan käynnistäminen, tuotemerkin kohderyhmien kartoittaminen ja tunnistaminen. Samaa voi soveltaa urheilussa myös treenien suunnitteluun.
Projektinhallinnan näkökulmaa olisi sovellettava läpileikkaavasti kaikkiin tyypillisiin yrittäjätoimintoihin.
Osio 1

## Slide 7
Projektinhallinnan keskeiset osatekijät
Nämä kolme osatekijää ovat sidoksissa toisiinsa.
Kaikki mahdolliset muutokset - sekä laadulliset että määrälliset - jotka vaikuttavat johonkin näistä kolmesta, vaikuttavat väistämättä kaikkiin muihin. Muutos voi olla myönteinen tai kielteinen.
Osio 1
Resurssit
Tulokset
Aika

## Slide 8
Paras mahdollinen tulos: onnistunut hanke
Tulokset saadaan sisäisen aikataulun mukaisesti.
Tulokset saavutetaan suorituskyvyn parametrien mukaisesti.
Tulokset suoritetaan myönnetyn budjetin mukaisesti.
Tulokset täyttävät (tai paremminkin ylittävät) asetetut tavoitteet.
Tulokset ovat kestäviä ja vaikuttavia.
Tulokset (ja niiden saavuttamiseen johtavat tehtävät) voimaannuttavat ihmisiä.
Osio 1

## Slide 9
Projektin elinkaari
Osio 2
Projektin idea
Resurssien suunnittelu
Projektin päättäminen
Toteutus
Viestintä
Seuranta ja ohjaus: Laadunvarmistus

## Slide 10
Projekti-idea
Käsitteellinen vaihe:
Tutki (ja hyödynnä) hyödyntämättömiä mahdollisuuksia
Uusien tarpeiden/tarpeiden tyydyttäminen
Karsi aukkoja / vajeita
Urheilualan yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien kohdalla kyse on tiekartan laatimisesta: kannattavan liikeidean suunnittelu, määrittely ja jalostaminen ovat olennaisia tekijöitä.
Osio 2

## Slide 11
Projekti-idea (2)
Projektipäälliköt kirjoittavat projekti-idean määrittelyn jälkeen projektisuunnitelman. Projektisuunnitelmassa käsitellään:
Projektin tausta
Kiinnostavat sidosryhmät ja lopulliset tavoitteet
Projektin toteuttamiseen tarvittavat resurssit
Vaikutusten arviointi ja kestävyysstrategiat
Viestintä - sekä sisäinen että ulkoinen
Seuranta ja riskinhallintakeinot
Keskeiset mittarit (KPI) - sekä laadulliset että määrälliset
Osio 2

## Slide 12
Resurssien suunnittelu
Projektin toteuttamiseen tarvittavat resurssit on eritelty projektinhallintasuunnitelmassa: sisäiset ohjeet, jotka ovat koko projektiryhmän käytettävissä (mitä on tehtävä ja milloin).
Resursseilla tarkoitetaan mm:
Osio 2
Ihmisiä
Tuotteita / Palveluita
Rahoitusta
Aikaa

## Slide 13
Projektinhallintasuunnitelma
Kun projektisuunnitelmassa annetaan lyhyesti (mutta kattavasti) tietoa siitä, mistä projektissa on kyse (odotetut tavoitteet, rahoituksen valvonta jne.), projektinhallintasuunnitelmassa esitetään hyvin tarkasti hankkeen varsinainen toteutus.
Projektisuunnitelma ennakoi projektin virallista käynnistämistä ja kertoo, mitä projektin toteuttamisen aikana tehdään.
Projektinhallintasuunnitelma laaditaan ennen aloitusta ja siinä ilmoitetaan, miten asiat toteutetaan - kuka toteuttaa, milloin ja missä ajassa.
Osio 2

## Slide 14
Toimintojen määrittely - mitä tehdään?
On suositeltavaa noudattaa jäsentelyyn perustuvaa lähestymistapaa:
Määrittele projektisi työpaketit (esim. verkkosivuston laatiminen).
Jaottele kukin työpaketti osatehtäviin (esim. verkkotunnuksen rekisteröinti, kuvan ja visuaalisen ilmeen luominen jne.).
Määritä kullekin tehtävälle tietty tulos eli tuotos (esim. mediakanava).
Tuotokset johtavat tyypillisesti seuraaviin:
Tulos, tuloksen vaikutukset: esim. verkkonäkyvyys.
Tuotokset, konkreettiset ja konkreettiset: esim. lopullinen verkkosivusto.
Osio 2

## Slide 15
Aikataulun määrittely - milloin?
Projekteilla on tarkat ALOITUS- ja PÄÄTTYMISPÄIVÄT. Työpakettien ja niihin kuuluvien tehtävien on päätyttävä tietyn ajan kuluessa.
Näitä ajanjaksoja olisi tarkasteltava kyseisen työpaketin/tehtävän toteuttamisen ja kehittämisen edellyttämän kokonaistyömäärän perusteella.
Mitä suurempi työmäärä, sitä enemmän resursseja tarvitaan toiminnan toteuttamiseen - HENKILÖSTÖ, AIKA, RAHOITUS.
Osio 2
!

## Slide 16
Virstanpylväät
Virstanpylväät edustavat hankkeen tärkeimpiä saavutuksia - tyypillisesti kyse on jonkun työpaketin virallisesta saattamisesta päätökseen. Projektissa voi olla useampi kuin yksi virstanpylväs, joten käytä näissä kohdissa hetki siihen, että:
pohdit, mitä tähän hetkeen mennessä on saavutettu - laatu ja määrä.
suunnittelet ja toteutat lyhyen viestintästrategian tuloksesta/tuloksista kertomiseen.
laajennat oppimiskäyrää - kartoita saadut kokemukset.
seuraat tiimisi hyvinvointia - stressi voi olla ovela vihollinen, jonka vaikutukset ilmenevät ajan myötä...
Osio 2

## Slide 17
Läpileikkaavat työpaketit
Projektin sisällöstä riippumatta projektipäälliköiden ja (tulevien) yrittäjien olisi aina pidettävä mielessä kaksi toimintakokonaisuutta, jotka kattavat koko projektin elinkaaren (ja jatkuvat jopa sen jälkeen):
Viestintä
Projektinhallinta
Osio 2

## Slide 18
Läpileikkaavat työpaketit - viestintä
Viestinnän työpaketilla viitataan tyypillisesti niihin viestinnän toimintoihin, joilla tuetaan yhteistyön dynamiikkaa - projektiryhmän tai organisaation sisällä ja sen ulkopuolella:
Henkilöstöjohtaminen ja HR
Koordinointi hankkeen jäsenten välillä
Sidosryhmien hallinta - tunnistaminen ja sitouttaminen
Projektin tulosten levittäminen ja näkyvyys
Hyvien käytäntöjen, onnistumisten ja saavutusten esille tuominen
Osio 2

## Slide 19
Läpileikkaavat työpaketit – projektinhallinta
Projektinhallinnan kokonaisuudella tarkoitetaan niitä toimia, joilla varmistetaan projektin sujuva toteutus sekä laadullisesti että ajallisesti:
Laadunvarmistus: Seuranta ja arviointi
Riskienhallinta: Tunnistaminen > arviointi > varatoimien suunnittelu.
Vaikutusten arviointi
Rahoituksen hallinta
Talousarvion valvonta
Osio 2

## Slide 20
Taloushallintoa koskevia vinkkejä
Osio 2
TALOUDELLISUUS
TEHOKKUUS
Vaikuttavuus
Taloudellisuus:
Oikeat panokset mahdollisimman alhaisin kustannuksin
Tehokkuus:
Oikeat tuotokset pienimmällä vaivalla
Vaikuttavuus:
Odotusten toteutuminen

## Slide 21
Ansojen välttäminen…Osa 1
Läpileikkaavien työpakettien puutteellinen suunnittelu ja/tai toteutus voi johtaa erittäin huonoihin tuloksiin. Asiayhteydestä riippumatta seurauksia voi olla (ei kattava lista):
Entropia ja toimivuuden epäkohdat
Selkeän näkemyksen puute siitä mitä pitäisi tehdä / miten se pitäisi tehdä.
Keskeisten henkilöiden sitoutumattomuus (ts. kiinnostuksen puute)
Valmistautumattomuus odottamattomiin muutoksiin → viivästykset
Talouden ja/tai ajoituksen hallinnan menettäminen
Osapuolten (eli projektin edunsaajien) tyytymättömyys
Sisäisen viestinnän esteet → tiedonkulun rajoittaminen
Osio 2

## Slide 22
Hankkeen loppuun saattaminen
Muista: projektien on määrä olla valmiita tiettyyn päivämäärään mennessä. Viivästyminen voi kertoa toimintahäiriöistä ja tehottomuudesta.
Varmista, että noudatat lopullista raportointia (loppuraportit)
Käytä aikaa hyvien käytäntöjen keräämiseen
Pohdi saatuja kokemuksia
Kirjoita ylös hyödynnettäviä asioita ja arvokkaita suosituksia
Arvioi kokonaista toteutusta
...ja juhli tiimisi kanssa
Osio 2
YHTEENVETÄVÄ ARVIOINTI

## Slide 23
Asian voi ilmaista myös näin:
Projekti → Jalkapallo-ottelu
Projektin tavoite → Ottelun voittaminen
Resurssit → Taktiikka
Tuotokset → Pisteet
Suoritus → esim. hallussapito
Projektitiimi → Pelaajat, valmentaja ja seuran työntekijät
Projektin roolit → Puolustus, keskikenttä, hyökkäys
Virstanpylväät → Puoliaika
Sidosryhmät → Kannattajat
Vaikuttavuus ja kestävyys → Mestaruustaulukko
Osio 2

## Slide 24
Ansojen välttäminen…Osa 2
Sisällöstä riippumatta projektinhallinnassa on aina noudatettava ainakin muutamia, mutta perustavanlaatuisia sääntöjä:
Vältä päällekkäisyyksiä: pidä asiat yksinkertaisina ja järkevinä. KISS-periaate, eli Keep It Simple & Smart.
Aseta tavoitteet, jotka ovat haastavia ja motivoivia, realistisia ja kiinnostavia.
Ole mahdollisimman täsmällinen ja selkeä: käytä selkokieltä.
Varmista, että asia ymmärretään...ei tulkita.
Älä viivyttele ongelmiin puuttumista.
Osio 2

## Slide 25: Tiivistelmä
Läpileikkaavien toimien yhdistäminen ja sujuva toteutus
Viestintä
Projektinhallinta
Yleisten ansojen välttäminen
Seuranta- ja arviointitoimien toteuttaminen - mitä opittiin?
Projektin elinkaari
Idean suunnittelu
Resurssien suunnittelu
Läpileikkaavien toimien toteuttaminen
Virallinen päättäminen ja yhteenveto
Projektinhallinta lähestymistapana
Ajattelumalli, joka tavoittelee VAIKUTTAVUUTTA ja TEHOKKUUTTA.
Prosessien, menetelmien, taitojen, tietojen ja kokemuksen soveltamista tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

## Slide 26: Itsearviointitesti
Kysymys 1:
Mitä on projektinhallinta?
Kysymys 2:
Mitkä ovat projektinhallinnan keskeiset osa-alueet?
Kysymys 3:
Mitkä ovat projektin elinkaaren eri vaiheet?
Kysymys 4:
Mitä tarkoitetaan tehokkuudella?
Kysymys 5:
Mistä viestinnän työpaketissa on kyse?